ZAŁĄCZNIK Nr 2                                                                                                                                                        do zaproszenia

projekt  U  M  O  W  A       Nr 15 / TBS „KARO” / 2019

zawarta w dniu ............12.2019 r. w Mrągowie, pomiędzy  Towarzystwem  Budownictwa  Społecznego  „KARO”  Sp. z o.o.  mającą siedzibę  w  Mrągowie, ul. Kopernika 11,               11-700 Mrągowo o kapitale zakładowym w wysokości 3.134.000 zł, NIP nr 742-18-76-503 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem 0000073741, zwaną dalej „Wykonawcą”* reprezentowaną przez:

1.    mgr Ewa Nalepa  - Prokurent  Spółki

a  ……………………………………………………………………………………………….

Zwanym(ą) dalej „Podwykonawcą”, reprezentowanym(ą) przez:

1.  ………………………………………………………………………………………………

*  Zamawiający działa jako Wykonawca w imieniu Gminy Miasto Mrągowo

** Wykonawca  działa jako Podwykonawca Towarzystwa Budownictwa  Społecznego   „KARO”   Sp. z o.o.

treści następującej:

§ 1

- Wykonawca zleca a Podwykonawca przyjmuje do realizacji: Wykonanie robót  konserwacyjnych  i  drobnych robót  remontowych  w  budynkach  i  lokalach  komunalnych  stanowiących  własność  Gminy  Miasto  Mrągowo, administrowanych  przez  TBS  „KARO”  Sp. z o.o. w Mrągowie zgodnie z wykazami budynków i lokali oraz robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych stanowiącymi integralną część umowy (załącznik nr 1 i 2) .

- Zakres świadczenia Podwykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w formularzu oferty z dnia ..................12.2019r. , który stanowi integralną część umowy.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Dokonanie odbioru wykonanych robót.

- Sprawdzenie kosztorysu powykonawczego złożonego przez Podwykonawcę

- Zapłata  wynagrodzenia  za  wykonane  i  odebrane  przez  Wykonawcę  roboty   konserwacyjne i drobne roboty remontowe

§ 3

Do obowiązków Podwykonawcy należy:

- Wykonanie robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami i normami obowiązującymi w zakresie prac budowlanych.

- Pełne zabezpieczenie materiałowe wykonywanych robót.  Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 prawa budowlanego.

- Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu objętego robotami konserwacyjnymi remontowymi stanowiącymi zagrożenie dla otoczenia.

- Terminowe dostarczenie Wykonawcy wymaganych przepisami protokołów odbioru robót

atestów, i innych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem określonych

niniejszą umową lub prawem budowlanym, zasadami sztuki i zwyczajami.

- Prowadzenie robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych zgodnie z wymogami bhp i ochrony przeciwpożarowej.

- Bieżące porządkowanie terenu objętego robotami do stanu spełniającego wymogi bhp i ppoż.

- Uporządkowanie i doprowadzenie do właściwego stanu terenu po wykonywanych robotach konserwacyjnych i drobnych robotach remontowych.

- Prowadzenie robót w obiekcie czynnym w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym przez aktualnych użytkowników.

- Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu w czasie wykonywania robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych.

- Zabezpieczenie mienia użytkowników obiektu w czasie wykonywania robót.

§ 4

Zasady rozliczania  wszystkich  wykonywanych  robót  konserwacyjnych i drobnych robót remontowych:

- Podwykonawca rozlicza  wszystkie  wykonane  roboty  konserwacyjne i drobne roboty remontowe  przy stawce roboczogodziny kosztorysowej jak niżej, obowiązującej przez cały okres trwania umowy .

Stawka roboczogodziny kosztorysowej z narzutami (wartość stawki roboczogodziny kosztorysowej powiększona o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny,            bez uwzględnienia podatku VAT od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami ) ….. zł/r-g   (słownie: …………………………. zł za jedną roboczo godzinę). Zgodnie z ofertą Podwykonawcy: R(bez nrzutów) = ……. zł/ r-g,   Kp  =  …….. % Z = ……..%   Kz = ……..%

- Podwykonawca rozlicza koszty  sprzętu  wg średnich cen najmu  podanych  przez  „Sekocenbud”  za  dany  kwartał .

- Podwykonawca stosuje do  wykonania  robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych materiały  własne,  przyjmując  w  rozliczeniach  ceny  nie  wyższe  niż  średnie  ceny  podane przez „Sekocenbud”  za  dany  kwartał. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 prawa budowlanego.

- Podwykonawca dolicza właściwy podatek VAT (podatek od towarów i usług                  w wysokości określonej obowiązującymi przepisami) do kosztów wykonanych robót  konserwacyjnych i drobnych robót remontowych.

- Podwykonawca na bieżąco przedstawia obmiar wykonanych robót konserwacyjnych       i drobnych robót remontowych z podaniem podstaw wyceny poszczególnych elementów i pozycji celem jego weryfikacji przez Wykonawcę, a w przypadku braku odpowiednich pozycji wg kalkulacji indywidualnej zatwierdzonej przez Wykonawcę.

- Podwykonawca zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej gotowość  do przekazania robót.

- Wykonawca winien przystąpić do odbioru robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych w ciągu 10-ciu dni od daty zawiadomienia.

- Podwykonawca w okresie 10 dni od daty odbioru robót dostarcza kosztorys powykonawczy  do siedziby Wykonawcy w celu jego sprawdzenia wraz ze

zweryfikowanym obmiarem robót.

- Wykonawca winien sprawdzić kosztorys powykonawczy w terminie 10 dni od daty jego złożenia.

- Rozliczenie robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych dokonywane będzie każdorazowo (co miesiąc) w oparciu o  potwierdzony  przez  przedstawiciela Wykonawcy kosztorys powykonawczy i fakturę VAT wystawioną przez Podwykonawcę na podstawie przedmiotowego kosztorysu. Forma zapłaty faktury – przelew na konto wskazane w fakturze Podwykonawcy w ciągu   21 dni licząc od daty dostarczenia faktury Wykonawcy.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. Zmieniona stawka VAT będzie obowiązywała od dnia jej wprowadzenia przez ustawodawcę.

§ 5

Sposób realizacji wszystkich  wykonywanych  robót  konserwacyjnych i remontowych:

- Podwykonawca  wykonuje  roboty  konserwacyjne i drobne roboty remontowe              w  oparciu  o uzgodniony plan  robót oraz  o  doraźne  zgłoszenia  koniecznych  do  wykonania  robót i  napraw (Podwykonawca  będzie zobowiązany przystąpić do wykonania przedmiotowych robót i napraw  w ciągu  1 dnia od daty zgłoszenia ich przez  Wykonawcę).

- Zakres  i  kolejność  robót  ustala  każdorazowo  Wykonawca  w  uzgodnieniu                  z Podwykonawcą,  przy  czym  w  pierwszej  kolejności  wykonywane  są  roboty  awaryjne, których  niewykonanie  stwarza  zagrożenie  powstania  szkód  lub  może  pozbawić nieruchomość prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów technicznych  wyposażenia  technicznego.

- Podwykonawca  przyjmuje  do  realizacji  zgłoszenia  wg  „Książki  zgłoszeń” prowadzonej przez   Wykonawcę.

- Wykonanie  robót  i  napraw  potwierdzane  będzie:

a)  dla  robót  i  napraw  prostych  rejestrowanych   na bieżąco w  „Książce  zgłoszeń”    w  rubryce „potwierdzenie  wykonania”  czytelnym  podpisem upoważnionego  przedstawiciela  Podwykonawcy i Wykonawcy oraz na „Protokole odbioru”,

b)  dla  robót  złożonych  określonych  protokołem konieczności wykonanie  potwierdza  się  zawsze protokołem  odbioru  robót  niezależnie  od  zapisów w „Książce  zgłoszeń”  podpisanym  przez  uprawnionych przedstawicieli  Wykonawcy  i  Podwykonawcy.

5.   W  zakresie  robót  specjalistycznych  uzgodnionych  uprzednio  z  Wykonawcą

Podwykonawca  ma  prawo  powierzyć  wykonanie  usługi  innym  podwykonawcom

przyjmując odpowiedzialność  za  ich  wykonanie  jak  za  własne  na  warunkach

określonych  w  § 4  umowy.

W  takim  przypadku Podwykonawca może zafakturować przedmiotowe roboty wykonane przez innego podwykonawcę dopiero po ich opłaceniu. Do faktury winien zostać dołączony dowód opłacenia. Zwolnienie z tych wymogów  może nastąpić tylko w przypadku przedłożenia oświadczenia innego podwykonawcy o zrzeczeniu się z roszczeń wobec Wykonawcy.

§ 6

I.  Wykonawca przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Podwykonawcy w następującym zakresie:

- Wynagrodzenie Podwykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

- zmiana stawki urzędowej podatku VAT,

- Inne zmiany

- w zakresie wprowadzenia innego podwykonawcy za uprzednią zgodą Wykonawcy; powierzenie nowemu podwykonawcy innej części prac niż wskazana w ofercie Podwykonawcy,

- w przypadku zmiany przepisów będących podstawą ustalenia obowiązków Wykonawcy i Podwykonawcy określonych niniejszą umową.

- Warunki zmian:

- inicjowanie zmian – na wniosek Podwykonawcy lub Wykonawcy,

- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,

- zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

II.  Inne postanowienia:

W zakresie zmiany treści załączników nr1 i nr2 do umowy tj. zmiany: wykazu budynków i lokali oraz wykazu robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych, włącznie                   z wykreśleniem lub dodaniem pozycji w przedmiotowych wykazach. Wprowadzone zmiany w załącznikach nr1 i nr2 do umowy obowiązywać  będą  od  dnia  powiadomienia Podwykonawcy w formie pisemnej.

§ 7

- Podwykonawca  ponosi  wszelką  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  za  szkody będące  wynikiem  niewykonania  lub  niewłaściwego  wykonania  obowiązków wynikających  z  niniejszej  umowy.

- Podwykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  w zakresie BHP  i  za  ewentualne wypadki  zatrudnionych  pracowników  w  następstwie  braku  prawidłowego zabezpieczenia  robót konserwacyjnych i drobnych robót  remontowych.

- Podwykonawca zobowiązuje się do pobierania energii elektrycznej i wody przechodzących  przez  pomiar  Wykonawcy  w  miejscach  przez  niego wskazanych.

- Podwykonawca ponosi odpowiedzialność przed dostawcami energii elektrycznej i wody za  ewentualny pobór z pominięciem pomiaru lub za udowodnione uszkodzenie albo np. samowolne rozplombowanie  urządzeń pomiarowych.

- Podwykonawca  na  koszt  Wykonawcy  jest  obowiązany  do  załatwienia  wszelkich

spraw  związanych  z  zajęciem  i  opłaceniem  jezdni  i  chodników  oraz  do  dokonania

odbiorów  specjalistycznych ( kominiarskich, gazowniczych  itp.).

§ 8

- Przedstawicielem ze strony Wykonawcy do nadzorowania i odbioru robót jest: …………………………………………………………………………………………….. jest on jednocześnie dysponentem odpowiedzialnym za ustalanie  kolejności  wykonywania  zleceń.

- Podwykonawcę reprezentuje:  ……………………………………………………………………………..

- Adresy stron dla korespondencji:

Wykonawca: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo

Podwykonawca: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

- Korespondencję wysłaną na adres z ust. 3 uważa się za doręczoną w dniu awizowania przez pocztę nawet w przypadku jej nie odebrania przez adresata.

§ 9

Wykonawca  może  zlecić  roboty  innemu  podmiotowi  gospodarczemu, gdy  Podwykonawca  opóźnia  się  z  rozpoczęciem  lub  zakończeniem  wykonania  określonych  i  zgłoszonych  robót  z  własnej  winy  tak  dalece, że  wykonanie  ich  w  terminie  określonym  przez  Wykonawcę  staje  się  niemożliwe. Wynikłe  stąd  szkody  pokrywa  związany  tą  umową  Podwykonawca  z  własnych  środków.

Powyższe  może  mieć  miejsce  jedynie  po  uprzednim  pisemnym  wezwaniu  dostarczonym  Podwykonawcy  określającym  ostateczny  termin  wykonania  i  zgłoszenia  do  odbioru  robót. Rozliczenie  różnicy  zastępczego  wykonania  robót  nastąpi  wg  cen  zawartych  w  umowie  lub  zleceniu  z  nowym  podwykonawcą. Wartość  tych  robót  może  być  potrącona                   z  należnego  Podwykonawcy  związanego  niniejszą  umową  wynagrodzenia  z  tytułu  innych  robót  wykonywanych  w  ramach  niniejszej  umowy.

§ 10

Wykonawca  może  odmówić  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty  dodatkowe  lub  zamienne  wykonywane  bez  jego  zgody, za  wyjątkiem  robót, których  natychmiastowe  wykonanie  jest  niezbędne  ze  względu  na  bezpieczeństwo  osób  lub  mienia  a  także  w  celu  zapobieżenia  awarii. Wykonawca  pokrywa  wartość  ww. robót  jeżeli  konieczność  ich  wykonania  powstała  z  przyczyn,  za  które  nie  odpowiada  Podwykonawca.

§ 11

- W  razie  stwierdzenia  w  toku  czynności  odbiorczych  lub  w  okresie  gwarancji  wad lub  usterek,  Wykonawca  pisemnie  zawiadamia  o  zaistniałych  faktach Podwykonawcę  żądając  jednocześnie :

a) usunięcia  stwierdzonych  wad  i  usterek  wyznaczając  Podwykonawcy  odpowiedni termin  na  ich  wykonanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru  uwzględniając możliwości  techniczne  i  organizacyjne  Podwykonawcy,

b) wstrzymania  wynagrodzenie  za  wykonane  roboty  do  czasu  usunięcia stwierdzonych  wad  i  usterek  oraz  dokonania  ponownego  odbioru.

- Podstawą  do  ustalenia  i  stwierdzenia  wad  bądź  usterek  będzie  protokół  z przeglądu  gwarancyjnego lub odbioru robót dostarczony w terminie 14 dni od daty przeglądu lub odbioru.

- W  przypadku, gdy  Podwykonawca  opóźnia  się  z  rozpoczęciem  lub  zakończeniem usunięcia  usterek  Wykonawca  może  korzystać  z  postanowień  §  9  niniejszej umowy.

§ 12

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez obowiązku zapłaty kar umownych:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b)  zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Podwykonawcy,

c)  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Podwykonawcy,

d)  Podwykonawca nie rozpoczął w ustalonym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Wykonawcy złożonego w formie pisemnej,

e) Podwykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,

f) Podwykonawca  wykonuje  prace  niezgodnie  ze  sztuką  budowlaną  lub  przepisami

pracy  a  także  tempem  nie  dającym  gwarancji  wykonania  zlecenia  w  terminie.

W  takim  przypadku /dot. pkt-u 1. d), e) f)/ dalsze  wykonywanie  prac  Wykonawca

zleci   innemu  podwykonawcy,  a  Podwykonawca  obecny  zapłaci Wykonawcy   za

odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Podwykonawcy  karę  umowną  w

wysokości  5 000,00 zł., różnicę  zastępczego  wykonania  robót (wg § 9) oraz  inne

udokumentowane koszty.

2.  Podwykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez obowiązku zapłaty kar

umownych, jeżeli Wykonawca zawiadomi Podwykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, w szczególności braku środków finansowych  na realizację inwestycji, nie będzie mógł  spełnić swoich zobowiązań  umownych wobec Podwykonawcy.

3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy po protokólarnym  przekazaniu robót Podwykona-

wca  ma prawo żądać proporcjonalnego wynagrodzenia należnego za roboty.

§ 13

Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- Opóźnienie  wykonania  określonej  w  umowie  roboty  w  wysokości  1,0 % wynagrodzenia  umownego za te roboty, za  każdy  dzień  zwłoki licząc  od  następnego  dnia  po  umówionym  terminie  odbioru.

- Zwłokę  w  usuwaniu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  rękojmi  w wysokości  1,0%  wynagrodzenia  umownego  za  wykonane  roboty,  za  każdy dzień  zwłoki, licząc  od  dnia  wyznaczonego  na  usunięcie  wad.

§ 14

Wszelkie polecenia wydawane Podwykonawcy przez Wykonawcę jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 15

- Umowa  niniejsza  zawarta  zostaje  na  czas  określony  i  obowiązuje  od  dnia 01.01.2020r.   do  dnia  31.12.2020r.

- Umowa  niniejsza  może  być  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  po  uprzednim miesięcznym  okresie  wypowiedzenia.

§ 16

- Podwykonawca  udzieli  Wykonawcy  gwarancji jakości 1 roku  za  zakres  robót objętych  niniejszą  umową. Nie dotyczy to robót i materiałów, których technicznie uzasadniony okres zużycia jest krótszy.

- W przypadku ujawnienia wad Wykonawca wysyła Podwykonawcy zawiadomienie o ich ujawnieniu i określa termin ich usunięcia. Termin ten winien zostać ustalony przy zachowaniu zasad należytej staranności.

- W przypadku nie dotrzymania przez Podwykonawcę terminu z ust. 2., Wykonawcy służy prawo zastępczego usunięcia wad. W tym przypadku Wykonawca ma prawo swobodnego wyboru podwykonawcy zastępczego i rozliczenia wg kosztorysu wynikowego wg stawek kosztorysowych stosowanych przez tego podwykonawcę. Podwykonawcy obecnemu nie służy prawo podnoszenia zarzutu nie dochowania należytej staranności w wyborze podwykonawcy zastępczego.

- Podwykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za zwłokę w usunięciu wad aż do momentu ich usunięcia przez podwykonawcę zastępczego.

§17

Podwykonawca jest zobowiązany, w dniu podpisania umowy dostarczyć Wykonawcy opłaconą  polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia (Podwykonawca okaże do wglądu oryginał polisy i dostarczy jej kserokopię opatrzoną klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę).

§ 18

- Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane

polubownie, zaś  w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygnięcia sporów

będzie sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.

2.   W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają ogólnie

obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu   Cywilnego.

.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podwykonawca:								         Wykonawca:

Załączniki :

- Wykaz  budynków  i  lokali

- Wykaz  robót  konserwacyjnych  i drobnych robót remontowych