SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1/2017

TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KWOTĘ PONIŻEJ  5.225.000  EURO

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Remont wraz z wykonaniem instalacji teletechnicznych i audio-wideo   sali sesyjnej w budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie

(postępowanie drugie)

CPV -  45300000 - 0 roboty instalacyjne w budynkach

CPV -  45454000 - 4 roboty restrukturyzacyjne

W postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

# 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. , ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo,         tel. (089) 741 06 00, fax (089) 741 72 83.

# 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp.

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Remont wraz z wykonaniem instalacji teletechnicznych i audio-wideo   sali sesyjnej w budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie.

Sala sesyjna, której dotyczy niniejsze zamówienie mieści się na parterze budynku użyteczności publicznej będącym siedzibą: Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Mrągowo i Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Jej usytuowanie jest wskazane na rzucie parteru (oznaczone kolorem zielonym)                 w dokumentacji konserwatorskiej  dotyczącej wystroju sali konferencyjnej (strona nr 8, rys. nr 3).

Budynek przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie, w którym mieści się przedmiotowa sala objęty jest ochroną prawną na podstawie decyzji Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 października 2008 r. o wpisie do rejestru zabytków woj. warmińsko – mazurskiego.

Z uwagi na powyższe o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia prac przy zabytku, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności:

SIWZ, projekt instalacji teletechnicznych i audio wideo wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentację konserwatorską dotyczącą wystroju sali konferencyjnej wraz z programem prac konserwatorskich, dokumentację konserwatorską wraz z projektem wymiany stolarki okiennej w sali sesyjnej, przedmiary określające zakres robót jakie należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia.

UWAGI Zamawiającego:

- projekt instalacji teletechnicznych i audio wideo, specyfikacja techniczna wykonania              i odbioru robót, dokumentacja konserwatorska dotycząca wystroju sali konferencyjnej wraz z programem prac konserwatorskich, dokumentacja konserwatorska wraz z projektem wymiany stolarki okiennej w sali sesyjnej obejmują obszerniejszy zakres robót aniżeli Zamawiający przewidział do zrealizowania w niniejszym postępowaniu, właściwy zakres jaki należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia określają przedmiary udostępnione Wykonawcom.

- Zamawiający zrezygnował z odnowienia w sali sesyjnej w obszarze sufitu wszelkich występujących tam zdobień (kasetonów ozdobionych ornamentami, polichromowanego fryzu złożonego ze stylizowanych, geometrycznych, białych orłów na czerwonym tle, konsoli w formie esownic). W związku z powyższym Wykonawca powinien uwzględnić w składanej ofercie zabezpieczenie przedmiotowych detali architektonicznych przed uszkodzeniem na czas trwania remontu. Jest to niezbędne z uwagi na fakt, że wszystkie płaskie powierzchnie sufitu należy odnowić. Przedmiary nie uwzględniają  zabezpieczenia; Wykonawca indywidualnie powinien  je wycenić.

- Wymiana stolarki okiennej dotyczy  trzech sztuk okien oznaczonych w projekcie budowlanym na wymianę stolarki symbolem O3

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

# 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

# 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie

- przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich

- zmian:

- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający,

- zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest zapłacić za roboty stanowiące równocześnie  przedmiot umowy o podwykonawstwo z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców,

- końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza

- końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- do obowiązków podwykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo,

- Wykonawca może zafakturować roboty wykonane przez Podwykonawcę dopiero po ich opłaceniu. Do faktury winien zostać dołączony dowód opłacenia. Zwolnienie z tych wymogów  może nastąpić tylko w przypadku przedłożenia oświadczenia Podwykonawcy o zrzeczeniu się z roszczeń wobec Zamawiającego.

- sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, winno być wnoszone w jednej lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, przy czym zabezpieczenie w pieniądzu winno nastąpić poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę tej części, z podaniem nazw (firm) podwykonawców.

- W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawcy należy przy podpisaniu umowy załączyć umowę z podwykonawcą ze wskazaniem nazwy (firmy) tego podwykonawcy oraz wskazaniem części zamówienia, którą powierzono do wykonania podwykonawcy.

- Zamawiający wskazuje termin 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy lub projektu zmiany umowy,

- Zamawiający wskazuje termin 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiającego do umowy lub zmiany umowy,

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne,

- Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

- Zamawiający wskazuje, że umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

# 6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

# 7. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZMIANY ZAWARTEJ JUŻ UMOWY

Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do SIWZ; wzorze umowy.

Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.

# 8. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

# 9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

rozpoczęcie 	–  z dniem zawarcia umowy

zakończenie	– 10.05.2017r.

Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy rozpoczyna swój bieg z dniem podpisania umowy.

Termin przekazania terenu budowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia.

Zakończenie realizacji zamówienia następuje w chwili zgłoszenia do odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

# 10.  WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy,

- wykonywanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

- użycie materiałów gwarantujących odpowiednią jakość wykonania zamówienia oraz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej,

- przejęcie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz właściwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,

- zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

- utrzymanie terenu budowy i najbliższego otoczenia w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

- bezzwłoczne powiadamianie na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

- natychmiastowe zgłaszanie konieczności wykonania robót dodatkowych,

- niezwłocznie  zawiadomić Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakościowych materiałów, konstrukcji maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia,

- odtworzenie na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

- po wykonaniu robót przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji powykonawczej oraz niezbędne opinie i uzgodnienia w celu złożenia ich do organu nadzoru budowlanego,

- likwidacja placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie później niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową,

- realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy,

- informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego (Nadzoru Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez dysponenta środków finansowych,

- odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób trzecich.

# 11. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

- wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- 2.  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna;  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy dostarczą dokumenty potwierdzające, że  są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

- 3.  Zdolność techniczna lub zawodowa; o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,

- którzy wykażą, że:

- 3.1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem

- budowy posiadającym kwalifikacje do prowadzenia prac przy zabytku, o których

- mowa w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz

- kierownikiem robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami

- budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności:

- a) konstrukcyjno – budowlanej (kierownik budowy)

- b) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych (kierownik robót branżowych)

- Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

- 3.2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie

- zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali:

- minimum 2 roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu

- remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków.

- Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być

- spełniony:

- przez Wykonawcę samodzielnie,

- przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę)

- samodzielnie; a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający  może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane.

# 12. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp.

2. Postawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp;

2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp;

2.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

# 13. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

1.1. Oświadczenia Wykonawcy:

1.1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,

1.1.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym:

a) Oświadczenie, iż w przypadku gdy złożona oferta będzie najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu przed terminem  przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu oryginał opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia (art. 26 ust. 2c ustawy Pzp).

b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,

c) Wykaz osób pełniących  funkcje kierownika budowy i kierownika robót branżowych (elektrycznych)  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

1.1.3. o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich,

1.1.4. o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców.

1.2. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

1.3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

1.4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

UWAGA 1:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA 2:

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia – art. 22d ustawy Pzp.

2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:

2.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej

Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem.

3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA NA ŻĄDANIE

ZAMAWIAJĄCEGO – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

3.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

3.2. Oświadczenie o braku zaległości w ZUS z tytułu  opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub oświadczenie, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Uwaga: W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć przedmiotowe oświadczenie zarówno na spółkę jaki na każdego ze wspólników.

3.3. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym z opłacaniem podatków, lub oświadczenie, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Uwaga: W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć przedmiotowe oświadczenie zarówno na spółkę jaki na każdego ze wspólników.

3.4. Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH

4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.4. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.

4.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy Pzp.

# 14. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO

- Zgodnie z art. 10a ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem, elektronicznie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli  ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub wyjątkowo fax-em, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej do niezwłocznego potwierdzenia (pocztą elektroniczną lub wyjątkowo faxem) faktu ich otrzymania.

fax (089) 741 7283

Adres strony elektronicznej Zamawiającego: www.karo.mragowo.pl
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: tbskaro@interia.pl

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego (osoby uprawnionej do kontaktów): lilkoe77@wp.pl

Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania przez Wykonawców ofert, wyjaśnień      dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty jak i jej uzupełnienia.

# 15. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

- 1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

- warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie, faksem lub elektronicznie.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa

- dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie

- treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do

- końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.(art. 38 ust.1. pkt

- 3 Pzp).

2.  Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację

istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w  ten sam sposób bez podania źródła

zapytania a także zamieszczona na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Pzp).

3.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną

zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba,że specyfikacja nie

podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust.5 stosuje się odpowiednio.

4.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia  ewentualnych

wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# 16. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

- Liliana Koehn,  pok. 9, tel. (089) 741 0617

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o.

ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo

tel. (089) 741 0600, fax (089) 741 7283

e-mail: tbskaro@interia.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-14.00 (z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy).

# 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.     Art . 45, 46 Pzp

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 500,00 złotych.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny

- określonej w punkcie 1 Rozdziału 20. SIWZ.

- Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 3.1. pieniądzu,

- 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- 3.3. gwarancjach bankowych,

- 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

- dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr

- 109 poz. 1158, z poźn. zm.).

- 4.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

- Zamawiającego, tj.:

- Bank Spółdzielczy Mrągowo  nr 36 8848 0008 0011 6352 2007 0001

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy

dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

5. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale w siedzibie Spółki (pok. Nr 7)

u Głównej  Księgowej, w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. Wykonawca

winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych,

w ich treści musi być określone, że: „gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo

wypłacić beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie” i musi

obejmować okres związania ofertą – art. 85 ustawy Pzp).

7. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków.

8.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

- najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta

- została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert.

11  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

12.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości

- wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

13.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 148. ust.4 Pzp).

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana:

14.1.  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie;

14.2.  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

14.3.  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy.

# 18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85.Pzp).

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# 19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.   Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
         o których mowa w specyfikacji Zamawiającego;

2.   Oferta musi być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych

zmian we wzorach druków);

3.   Oferta stanowiąca załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być

wypełniona  bez wyjątku przez Wykonawcę;

4.   Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć

dodatkowe strony;

5.   Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dokumenty

załączone do oferty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);

6.  Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym,

sporządzona w języku polskim;

7.   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 82

ust.3  Pzp);

8.   Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być podpisane przez osobę (osoby)

wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadającą pisemne pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej

notarialnie);

9.  Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być

parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę i

datowane.

10. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi

spełnić następujące warunki:

  - zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu;

  - musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;

  - jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;

  - wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy;

- jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego umowy regulującej  współpracę Wykonawców

11. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców nie

będących osobami fizycznymi uznaje się:

a) osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczeniu o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej,

b) osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym

ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten

należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej kopii.

12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ustawy Pzp) ;

13. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności

przedstawionej w Rozdziale 13 SIWZ i spięte w sposób trwały.

14. Przyjmuje się, ze Wykonawca  składając ofertę, zna dokładnie przedmiot zamówienia;

15. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA  PRZETARGOWA

Remont wraz z wykonaniem instalacji teletechnicznych i audio-wideo   sali sesyjnej w budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie

uwaga:  nie otwierać przed dniem  28.10.2016r. godz. 11 00

16. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Towarzystwo Budownictwa

Społecznego „Karo” Sp. z o.o. ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo.

17. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach

lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

18. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio

wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

19. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli spełnia ona choć jedną z przesłanek odrzucenia zawartą

w art. 89. ust. 1. ustawy Pzp;

20. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może

zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom  postępowania. Winien on

wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu.

Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE  PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ

INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”.

# 20. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. (art. 43, ust. 1, art. 84 Pzp)

1. Oferty należy składać do dnia 06.02.2017r. do godz. 1030 w pokoju nr 13 (sekretariat) TBS

„Karo” Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo., pod rygorem nie rozpatrzenia

oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust.

2 Pzp);

2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań

jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",

3. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak

składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

4. W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty

pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie

zamiennej należy złożyć wowczas wszystkie dokumenty oferty, któ rych treść ulega zmianie

opisanych na każdej stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU ..........” oraz spis dokumentów

oferty pierwotnej, ktore stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość.

5. Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)”.

6. UWAGA !!! Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą

zamienną. W przypadku rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie

traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno

oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.

7. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.

8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie (art. 84, ust. 2 Pzp).

9. Otwarcie ofert nastąpi w pok. Nr 2 (świetlica) TBS „Karo” Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 11-

700 Mrągowo w dniu 06.02.2017r. o godz. 1100.

# 21. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową netto; zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania

- zamówienia wynikające wprost SIWZ, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, to jest na przykład: koszty organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, koszty zużycia wody, zrzutu ścieków, koszty energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, koszty składowania, wywozu i utylizacji odpadów, za zajęcie pasa drogowego, itp.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie

- warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego. Za poprawne i wyczerpujące sporządzenie kosztorysu ofertowego odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena  powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

- Zamawiający zgodnie z art. 87 ust.2. Pzp poprawia ewentualne omyłki w ofercie.

- W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową cena ostateczna.

- UWAGA!

- W związku z dokonanymi zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług Wykonawca obciąża Zamawiającego wyłącznie kwotą netto (cena ryczałtowa netto). Zastosowanie ma „ODWROTNE OBCIĄŻENIE”.

# 22. UMOWA RAMOWA.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# 23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.

# 24. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.

- Kryteriami oceny ofert są :

- 1.1. Cena oferty netto (C)					  				60 %

- 1.2  Doświadczenie zawodowe kierownika budowy (Db)	 				10 %	        	 1.3  Przedłużenie okresu gwarancji  (G)	    				           	10 %

- 1.4  Zapewnienie serwisu (S)								10 %

- 1.5  Wydłużenie terminu płatności faktury (T)						10 %

- Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

- Cena oferty (C)

- a) Oferta z najniższą ceną netto otrzyma 60 punktów.

- b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do

- dwóch miejsc po przecinku:

Cmin

C  =    -----------  x  60

Cob

gdzie: C  	 -    ilość punktów za kryterium ceny

Cob   	 -     cena netto oferty badanej

Cmin	 -     najniższa cena oferowana  netto

- Doświadczenie kierownika budowy (Db)

- Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej

- przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy.

- Za każdą realizację (nie więcej niż 5) spełniającą poniższe warunki, na której w/w osoba

- pełniła funkcję kierownika budowy, oferta otrzyma 2 punkty (maksymalnie 10 punktów w kryterium).

- Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za te realizacje, które dotyczyły: remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków.

- Zamawiający wymaga od  kierownika budowy posiadania kwalifikacji do prowadzenia prac przy zabytku, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

| Ilość realizacji, na których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy | 1 realizacja | 2 realizacje | 3 realizacje | 4 realizacje | 5 realizacji i więcej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyznane punkty | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

- Przedłużenie okresu gwarancji (G)

- Ocenie podlegać będzie gwarancja ponad wymagane minimum.

- a) Oferta z okresem gwarancji równym 84 miesiące lub dłuższym otrzyma 10

- punktów.

- b) Zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (60 miesięcy)

- spowoduje nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium.

- c) Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie

- oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- d) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej 84 miesięcy,

- zamawiający do oceny ofert przyjmie 84 miesiące, natomiast do umowy zostanie wpisany

- okres gwarancji zaproponowany przez wykonawcę.

- e) Punkty za okres gwarancji pozostałych ofert będą liczone wg proporcji

- matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Gob    -  60

G =    ( ---------------- ) x 10

Gmax  -  Gmin

gdzie: G 	 -    ilość punktów za kryterium gwarancji

Gob   	 -    okres gwarancji oferty badanej

Gmax	 -    maksymalny punktowany okres gwarancji równy 84 miesiące

Gmin	 -    minimalny wymagany okres gwarancji równy 60 miesięcy

- Zapewnienie serwisu (S)

Wykonawca, który zapewni na okres tożsamy z okresem udzielonej gwarancji serwisowanie  instalacji teletechnicznych i audio-wideo, otrzyma 10  punktów. Serwisowanie instalacji teletechnicznych i audio-wideo przez okres krótszy niż  okres udzielonej gwarancji spowoduje nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium.

- Wydłużenie terminu płatności faktury (T)

- Za Wydłużenie terminu płatności należności dla Wykonawcy (nie więcej niż do 30 dni) oferta otrzyma punkty (maksymalnie 10 punktów w kryterium) zgodnie z tabelą poniżej, tj.:

| Wydłużenie terminu płatności do | 7 dni | 14 dni | 21 dni | 30 dni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyznane punkty | 2 | 4 | 6 | 10 |

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska po zsumowaniu ( C+Db+G+S+T) największą liczbę punktów.

# 25. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.  Art 86, 87

1.  Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym,

że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp);

2.  Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:

a) kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane)

b) oferty zamienne (uzupełnienia)

c) pozostałe oferty

d) oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 3 Rozdział 20 SIWZ,

nie będą otwierane

3.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia;

4.  Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny,terminy

wykonania, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86 ust. 4

Pzp);

5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje

dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunki płatności zawartych w

złożonych ofertach;

6.  Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Pzp;

7.  W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert;

8.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

9.  Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę,

która otrzymała najwyższą liczbę punktów.

# 26. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących

formalności:

1.  Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w projekcie

umowy.

2.  Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz podwykonawców, którzy będą

uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).

3.  Dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy OC na warunkach opisanych we wzorze umowy.

4.  W wyznaczonym terminie dostarczyć do siedziby Zamawiającego niezbędne dokumenty do

zgłoszenia rozpoczęcia robot w Nadzorze Budowlanym:

- oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków (w oryginale),

- kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy potwierdzoną za zgodność

z oryginałem,

- kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby, potwierdzoną za

zgodność z oryginałem.

5. W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp), nie później jednak niż przed upływem związania ofertą.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed  upływem 5 dni jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust.2 p Pzp)

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem projektu umowy proponowanej przez Zamawiającego.

# 27. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji.

- Zabezpieczenie ustala się na 5% ceny netto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- - pieniądzu;

- - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

- - kredytowej, z  tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- - gwarancjach bankowych;

- - gwarancjach ubezpieczeniowych;

- - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z

- dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, w ich treści musi być określone: „Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie”.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6.1. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6.2. Wypłata, o której mowa w ust. 6.1, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności

dotychczasowego zabezpieczenia.

- Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej z ww. zapisem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, ze wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: 36 8848 0008 0011 6352 2007 0001

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# 28 AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

# 29. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# 30. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

- Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres określony w ofercie, jednakże nie mniej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Istotne postanowienia umowne określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.

- Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do SIWZ wzorze umowy. Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.

# 31. INNE WYMAGANIA

1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług – art. 36b ust. 1a ustawy Pzp.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp.

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy – art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp.

4. W sytuacji konieczności zmiany kierownika, nowy kierownik budowy musi legitymować się doświadczeniem zawodowym nie mniejszym, niż wymaganym w SIWZ.

# 32. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.

W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do:

1) odwołania wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) skargi do sądu

# 33. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- a) remont sali sesyjnej

- b) wykonanie instalacji teletechnicznych i audio-wideo w sali sesyjnej

  - Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.).

  - Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

  - Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie punktem 1.2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

  - Powyższy wymóg określony w punkcie 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)

- 2.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. ust. 1

ustawy Pzp).

3.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym

przez Zamawiającego.

4.  W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony, Wykonawca

ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia.

Pominięcie w wycenie ofertowej jakiegokolwiek elementu z powodu braku strony w dokumentacji

przetargowej nie będzie podstawą do wysuwania żądania dodatkowej zapłaty, ponieważ zgodnie z

zapisem w dokumentacji przetargowej Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania przedmiotu

zamówienia w cenie ryczałtowej.

5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z

późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp.

Załączniki:

- Oferta z załącznikami

- Projekt umowy

- Dokumentacja

Zatwierdził:................................................

Mrągowo, dnia 17.01.2017 r.