SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1/2018

TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KWOTĘ PONIŻEJ  5.225.000  EURO

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Remont elewacji komunalnych budynków mieszkalnych w Mrągowie (Chopina 3, Plutonowa 3, Roosevelta 10, Roosevelta 14, Roosevelta 24, Roosevelta 28 A)”.

CPV -  45453000 - 7 roboty remontowe i renowacyjne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  oraz spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

# 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo reprezentowana przez Prezesa Zarządu, Pana Tomasza Żbikowskiego,  tel. (089) 741 06 00, fax (089) 741 06 02, NIP 742-18-76-503

# 2. INFORMACJE OGÓLNE

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

- nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

- publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93

- z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem, elektronicznie.

- a)  Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, składania przez

- Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści

- oferty jak i jej uzupełnienia.

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. jest czynna w godzinach: w poniedziałki od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątki od 7:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (dot. wybranych zadań przedmiotu zamówienia).

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a. ust. 1 ustawy Pzp.)

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

- Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).

- Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp).

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:

- a)  wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą

- Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o

- podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców,

- b) końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza

- końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- c) do obowiązków podwykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, w terminie 3 dni

- roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, o dokonaniu przez

- Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące

- przedmiot umowy o podwykonawstwo,

- d) sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki,

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego

- e) zabezpieczenie należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane,

- winno być wnoszone w jednej lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy

- Prawo zamówień publicznych, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w

- art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, przy czym zabezpieczenie w pieniądzu

- winno nastąpić poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone w pkt. 19 niniejszego Rozdziału, stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

- Zamawiający wskazuje termin 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy lub projektu zmiany umowy,

- Zamawiający wskazuje termin 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiającego do umowy lub zmiany umowy.

- Wykonawca może zafakturować roboty wykonane przez Podwykonawcę dopiero po ich opłaceniu. Do faktury winien zostać dołączony dowód opłacenia. Zwolnienie z tych wymogów  może nastąpić tylko w przypadku przedłożenia oświadczenia Podwykonawcy o zrzeczeniu się z roszczeń wobec Zamawiającego.

# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: „Remont elewacji komunalnych budynków mieszkalnych w Mrągowie (Chopina 3, Plutonowa 3, Roosevelta 10, Roosevelta 14, Roosevelta 24, Roosevelta 28 A)”.

- Przedmiot zamówienia  należy wykonać w oparciu  o dokumentacje sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności: SIWZ i przedmiary określające zakres robót jakie należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia. Pomocną będzie również dokonanie wizji lokalnej.

- Roboty objęte zamówieniem to: częściowe wzmocnienie i uzupełnienie istniejących tynków, uzupełnienie drobnych elementów związanych z elewacją, częściowe ocieplenie ścian płytami styropianowymi wraz z wykonaniem tynków cienkowarstwowych i wymianą obróbek blacharskich, malowanie elewacji, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej.

# 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

- 1.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć zadań. Dopuszcza się złożenie oferty na realizację całego przedmiotu zamówienia lub oferty na częściową realizację przedmiotu zamówienia; dot. wybranych zadań.

Szczegółowy zakres zamówienia określają następujące dokumenty:

a)   specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

b)   przedmiar robót,

c)   obowiązujące warunki techniczne, normy.

2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej.

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z póź. zm.)) osób wykonujących czynności określone w rozdziale V (zakres zamówienia) z wyjątkiem kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych.

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i  dokonywania ich oceny,

b)   żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)   przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a)   oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b)   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d)   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.   Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

9. Powyższy wymóg określony w punkcie 4 dotyczy również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

# 5.     ZAKRES    ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr 1; ul. Chopina 3

Budynek dwukondygnacyjny + poddasze

Zakres robót do wykonania; zabezpieczenie stolarki folią + wzmocnienie płaskownikiem pękniętej ściany + skucie zniszczonych tynków + ciśnieniowe mycie elewacji + uzupełnienie skutych tynków + malowanie elewacji + malowanie stolarki okiennej i drzwiowej + impregnacja grzybobójcza gzymsów drewnianych.

Kolor elewacji zgodny z istniejącym. Przed malowaniem należy skonsultować się z Zamawiającym.

Zadanie Nr 2; ul. Plutonowa 3

Budynek czterokondygnacyjny

Zakres robót do wykonania; zabezpieczenie stolarki folią + odgrzybienie części powierzchni ścian + mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża + wyrównanie części powierzchni zaprawą wyrównującą wraz z wykonaniem wyprawy „Baranek” + przecieranie części istniejących tynków +                                                                                                malowanie elewacji + malowanie stolarki okiennej + malowanie powierzchni metalowych + naprawa schodów zewnętrznych, podjazdów i cokolików.

Kolor elewacji zgodny z istniejącym. Przed malowaniem należy skonsultować się z Zamawiającym.

Zadanie Nr 3; ul. Roosevelta 10

Budynek dwukondygnacyjny + poddasze

Zakres robót do wykonania; zabezpieczenie stolarki folią + ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża + odbicie części tynów + uzupełnienie części tynków + przecieranie części istniejących tynków +                                                                                                malowanie elewacji + malowanie stolarki okiennej i drzwiowej + odgrzybianie elementów drewnianych wraz z impregnacją grzybobójczą + malowanie powierzchni metalowych.

Kolor elewacji zgodny z istniejącym. Przed malowaniem należy skonsultować się z Zamawiającym.

Zadanie Nr 4; ul. Roosevelta 14

Budynek dwukondygnacyjny + poddasze

Zakres robót do wykonania; zabezpieczenie stolarki folią + wzmocnienie płaskownikiem pękniętej ściany + ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża + przecieranie części istniejących tynków + spoinowanie murów z cegły i kamienia + malowanie elewacji + malowanie stolarki okiennej + malowanie powierzchni metalowych + naprawa betonowych schodów zewnętrznych i opaski.

Kolor elewacji zgodny z istniejącym. Przed malowaniem należy skonsultować się z Zamawiającym.

Zadanie Nr 5 ; ul. Roosevelta 24

Budynek dwukondygnacyjny + poddasze

Zakres robót do wykonania; przełożenie niezbędnej części pokrycia z dachówki dla montażu rusztowań do robót elewacyjnych + rozebranie: obróbek blacharskich (bez odzysku), rur spustowych (z odzyskiem), deski wiatrowej, natynkowego korytka z PCV + wykonanie części łacenia + wymiana desek czołowych + impregnacja grzybobójcza desek + naprawa rynien + wzmocnienie płaskownikiem pękniętej ściany + montaż przewodu wtynkowego + uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne + wbudowanie 3-ch szt. okienek piwnicznych + ocieplenie ścian budynku styropianem metodą lekką-mokrą + wykonanie obróbek blacharskich + wykonanie tynku cienkowarstwowego + malowanie elewacji + malowanie stolarki okiennej + lakierowanie powierzchni metalowych + montaż rur spustowych (z odzysku).

Kolor elewacji zgodny z istniejącym. Przed malowaniem należy skonsultować się z Zamawiającym.

Zadanie Nr 6 ; ul. Roosevelta 28 A

Budynek jednokondygnacyjny

Zakres robót do wykonania; przygotowanie podłoża pod docieplenie (zmycie + wyrównanie zaprawą + zagruntowanie) + ocieplenie ścian budynku styropianem metodą lekką-mokrą + wykonanie obróbek blacharskich + wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej + malowanie elewacji + impregnacja grzybobójcza okapów drewnianych + malowanie powierzchni metalowych.

Kolor elewacji zgodny z istniejącym. Przed malowaniem należy skonsultować się z Zamawiającym.

# 6. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZMIANY ZAWARTEJ JUŻ UMOWY

Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do SIWZ; wzorze umowy.

Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.

# 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

rozpoczęcie 	–  z dniem zawarcia umowy

zakończenie:

- - oferty dot. realizacji całego przedmiotu zamówienia do 31.10.2018r. (zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru)

- - oferty częściowe (dot. wybranych zadań przedmiotu zamówienia) w terminach określonych w zawartych umowach na wybrane zadania (adresy), jednak nie później niż  do  31.10.2018r.

Zakończenie realizacji zamówienia następuje w chwili zgłoszenia do odbioru.

# 8.  WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy,

- wykonywanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

- użycie materiałów gwarantujących odpowiednią jakość wykonania zamówienia,

- przejęcie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz właściwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,

- urządzenie placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w tym również zabezpieczenie placu budowy w niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz z pokryciem kosztów ich zużycia,

- zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

- zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

- utrzymanie terenu budowy i najbliższego otoczenia w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

- wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciągów komunikacyjnych umożliwiających komunikację do obiektów przyległych do terenu budowy i znajdujących się na terenie budowy,

- bezzwłoczne powiadamianie na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

- natychmiastowe zgłaszanie konieczności wykonania robót dodatkowych,

- odtworzenie na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

- likwidacja placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie później niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

- wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie obowiązujących norm i przepisów,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy  i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez dysponenta środków finansowych,

- odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób trzecich.

# 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

- wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- 2.  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna;

- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- 3.  Zdolność techniczna lub zawodowa; o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,

- którzy wykażą, że:

- 3.1.dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem  budowy, który posiada:

- - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (pełniący jednocześnie rolę kierownika robót),

- – co najmniej 4-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych w zakresie budowy obiektów kubaturowych, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane.

- Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

- 3.2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali:minimum 2 roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu remontu elewacji budynku wielorodzinnego.

- Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być

- spełniony:

- przez Wykonawcę samodzielnie,

- przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę)

- samodzielnie; a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający  może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane.

# 10. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp.

2. Postawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp;

2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp;

2.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

# 11. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

1.1. Oświadczenia Wykonawcy:

1.1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,

1.1.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym:

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,

b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

1.1.3. o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich,

1.1.4. o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców.

1.2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

UWAGA 1:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA 2:

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia – art. 22d ustawy Pzp.

2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:

2.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej

Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem.

3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA NA ŻĄDANIE

ZAMAWIAJĄCEGO – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

3.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

3.2. Oświadczenie o braku zaległości w ZUS z tytułu  opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub oświadczenie, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć przedmiotowe oświadczenie zarówno na spółkę jaki na każdego ze wspólników.

3.3. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym z opłacaniem podatków, lub oświadczenie, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Uwaga: W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć przedmiotowe oświadczenie zarówno na spółkę jaki na każdego ze wspólników.

3.4. Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH

4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.4. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.

4.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe odpowiednio innych podmiotów lub własne.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy Pzp.

# 12. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,   WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- 1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

- warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie, faksem lub elektronicznie.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, poprzez ich zamieszczenie na

- własnej stronie internetowej dotyczącej niniejszego przetargu, jednak nie później

- niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o

- wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie

- później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.(art.

- 38 ust.1. pkt 3 Pzp).

2.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek  bez rozpoznania.

3.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt. 1.

4.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną

zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba, że

specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust.5 stosuje się

odpowiednio.

5.   Pracownicy upoważnieni ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w

sprawie przetargu:

Liliana Koehn, e-mail: lilkoe77@wp.pl

Wiesław Tyliński, e-mail: tylinski@interia.pl

6.   Sposób przekazywania informacji określa punkt 3 Rozdziału II „Informacje ogólne”.

7.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli  ich treść dotarła do adresata przed

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Strona, która

otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub wyjątkowo fax-em,

zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej do niezwłocznego

potwierdzenia (pocztą elektroniczną lub wyjątkowo faxem) faktu ich otrzymania.

# 13,. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85.Pzp).

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

- Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę.

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Podpisy osób, o których mowa w ust. 2 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ i powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale XI pkt 1.

- Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim.

- Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w Rozdziale XI SIWZ i spięte w sposób trwały.

- Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferty powinny być jednoznaczne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW gospodarczych musi   spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębnie wymagane oświadczania i dokumenty.

- Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA  PRZETARGOWA

„Remont elewacji komunalnych budynków mieszkalnych w Mrągowie (Chopina 3, Plutonowa 3, Roosevelta 10, Roosevelta 14, Roosevelta 24, Roosevelta 28 A)”.

uwaga:  nie otwierać przed dniem  28.05.2018r. godz. 11 00

- Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:                                TBS „Karo” Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

- ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może

- zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom  postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Winien on wówczas, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie

- ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

- Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak

- składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający

- otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań

- jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „KOMPLETNA OFERTA ZAMIENNA”.

- W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty

- pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie

- zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie

- opisanych na każdej stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU ..........” oraz spis dokumentów

- oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość.

- Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)”.

- UWAGA !!! Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą

- zamienną. W przypadku rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie

- traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno

- oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.

- Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.

# 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. (art. 43, ust. 1, art. 84 Pzp)

Oferty należy składać do dnia 28.05.2018r. do godz. 1030 w pokoju nr 13 (sekretariat) TBS „Karo” Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo., pod rygorem nie rozpatrzenia oferty

wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Pzp);

Otwarcie ofert nastąpi w pok. Nr 2 (świetlica) TBS „Karo” Sp. z o.o., ul. Kopernika 11,          11-700 Mrągowo w dniu 28.05.2018r. o godz. 1100.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:

- a) kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane),

- b) oferty zamienne (uzupełnienia),

- c) pozostałe oferty,

- d) oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 20-21 Rozdział 14 SIWZ, nie będą otwierane.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Pzp.

- W toku badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie (art. 84, ust. 2 Pzp).

# 16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Wykonawca określi cenę oferty netto (zgodnie z formularzem ofertowym; Załącznik nr 1 do SIWZ), która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

- Cena oferty netto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentami określonymi w opisie zamówienia.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i nie ujęciu jej w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o  dodatkowe wynagrodzenie.

- W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania

- zamówienia wynikające wprost SIWZ, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie

- można wykonać zamówienia, to jest na przykład: koszty organizacji i zagospodarowania placu

- budowy wraz z zapleczem budowy, koszty zużycia wody, zrzutu ścieków, koszty energii i

- ogrzewania dla potrzeb budowy, koszty składowania, wywozu i utylizacji odpadów, koszty za

- zajęcie pasa drogowego, itp.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie

- warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego. Za poprawne i wyczerpujące sporządzenie kosztorysu ofertowego odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena  powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

- Zamawiający zgodnie z art. 87 ust.2. Pzp poprawia ewentualne omyłki w ofercie.

- W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową cena ostateczna.

- UWAGA!

- W związku z dokonanymi zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług Wykonawca obciąża Zamawiającego wyłącznie kwotą netto (cena ryczałtowa netto). Zastosowanie ma „ODWROTNE OBCIĄŻENIE”.

# 17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.

- Kryteriami oceny ofert są:

  - Cena oferty netto (C) 60%

  - Okres gwarancji na przedmiot umowy (G) 40%

- Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

  - Cena oferty (C)

- Oferta z najniższą ceną netto otrzyma 60 punktów.

- Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

C min

C 60

C ob

gdzie:

C – ilość punktów za kryterium ceny

Cob – cena netto oferty badanej

Cmin – najniższa cena oferowana netto

  - Okres gwarancji na przedmiot umowy (G)

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za okres gwarancji na przedmiot umowy. Oferta otrzyma punkty (maksymalnie 40 punktów w kryterium) zgodnie tabelą poniżej:

| Okres gwarancji: | 36 miesięcy | 48 miesiące | 60 miesiące |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyznane punkty: | 0 | 20 | 40 |

3. Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru Ok = Cn + Gn gdzie:

Ok – ocena końcowa,

Cn -  ilość punktów za cenę oferty,

Gn – ilość punktów za okres gwarancji.

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.

# 18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących

formalności:

1.  Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ (dział

19) i projekcie umowy (§ 18).

2.  Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz podwykonawców, którzy będą

uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).

3.  Dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy OC (na warunkach opisanych w projekcie  umowy § 20).

4.  W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp), nie później jednak niż przed upływem związania ofertą.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed  upływem podanych wyżej terminów jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust.2 p Pzp)

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem projektu umowy proponowanej przez Zamawiającego.

# 19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji.

- Zabezpieczenie ustala się na 2% ceny netto podanej w ofercie (dla oferty dot. realizacji całego przedmiotu zamówienia lub dla oferty częściowej; dot. wybranych zadań przedmiotu zamówienia).

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- - pieniądzu;

- - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

- tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- - gwarancjach bankowych;

- - gwarancjach ubezpieczeniowych;

- - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z

- dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, w ich treści musi być określone: „Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie”.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6.1. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6.2. Wypłata, o której mowa w ust. 6.1, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności

dotychczasowego zabezpieczenia.

- Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej z ww. zapisem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: 36 8848 0008 0011 6352 2007 0001

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# 20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, PROJEKT UMOWY.

- Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres określony w ofercie, jednakże nie mniej niż 36 miesięcy i rękojmi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Istotne postanowienia umowne określa projekt umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.

- Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do SIWZ wzorze umowy (§7-§8). Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.

# 21. INNE WYMAGANIA

1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług – art. 36b ust. 1a ustawy Pzp.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp.

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy – art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp.

4. W sytuacji konieczności zmiany kierownika, nowy kierownik budowy musi legitymować się doświadczeniem zawodowym nie mniejszym, niż wymaganym w SIWZ.

# 22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.

W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do:

1) odwołania wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) skargi do sądu

# 23. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.  W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony, Wykonawca

ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia.

2.  Pominięcie w wycenie ofertowej jakiegokolwiek elementu z powodu braku strony w dokumentacji

przetargowej nie będzie podstawą do wysuwania żądania dodatkowej zapłaty, ponieważ zgodnie z

zapisem w dokumentacji przetargowej Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania przedmiotu

zamówienia w zaoferowanej cenie.

5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z

późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp.

Mrągowo, dnia 30.04.2018 r.  					       Dokumentację zatwierdził:

…………………………………….

Załączniki:

- Formularze do SIWZ

- Projekt umowy

- Przedmiary